附件2

四川省供销合作社联合社

省级社有企业投资管理办法

第一章  总则

第一条 为依法履行社有资产出资人职责，规范省级社有企业投资行为,提高省级社有企业投资决策的科学性、民主性，有效防范投资风险，根据国家有关规定，结合省级社有企业实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于四川省供销投资集团有限公司（以下简称省供销投资集团）及其下属一级企业（统称为省级社有企业）的投资行为管理。

第三条 本办法所称的省级社有企业投资行为包括：

（一）固定资产投资；

（二）长期股权投资：企业投资设立子企业、合资合作、对出资企业追加投资、股权变动等；

（三）资产收购：收购有形及无形资产的投资；

（四）其他投资；

第四条 省级社有企业投资活动和投资监管单位对省级社有企业投资活动的监督管理应遵循以下原则：

（一）遵守法律、法规，符合国家产业政策和企业章程，不损害出资人利益；

（二）符合社有资产（本）布局、结构调整方向，符合企业发展战略及规划要求，有利于突出主业、提高企业核心竞争力；

（三）符合省级社有企业投资决策程序和管理制度；

（四）投资规模应当与企业资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应；

（五）充分进行科学论证，项目预期投资收益应不低于国内行业同期平均水平。

第二章  投资监管职责

第五条 投资监管单位是指四川省供销合作社联合社（以下简称省社）、省供销投资集团及其下属一级企业。省社负责省供销投资集团投资行为的监督管理；省供销投资集团负责其下属一级企业投资行为的监督管理；省供销投资集团下属一级企业负责其下属企业投资行为的监督管理。

第六条 投资监管单位对所监管企业投资行为依法履行出资人职责：

（一）组织研究社有资本投资导向；

（二）监督投资项目决策，审核所监管企业年度投资计划和对所监管企业投资项目实行核准或者备案管理；

（三）对所监管企业投资完成情况进行统计分析，对重大投资项目实施稽查、审计、后评价等动态监督；

（四）指导所监管企业建立健全投资管理制度；

（五）有关法律法规规定的其他职责。

第七条 投资企业是投资行为的主体，应履行以下职责：

（一）负责年度投资计划的制订与执行；

（二）负责投资项目的可行性研究；

（三）负责投资决策并承担投资风险；

（四）开展投资分析，组织开展投资项目后评价；

（五）建立健全投资管理制度，加强投资管理；

（六）对所出资企业依法履行投资监管职责。

第八条 省供销投资集团及其下属一级企业监事会对企业投资项目监督检查中发现的问题，应及时向省社和省社监事会报告。

第三章  投资计划管理

第九条 省供销投资集团及其下属一级企业应当依据其发展战略和规划编制年度投资计划，其中主要投资活动应当纳入年度投资计划。

年度投资计划应当主要包括下列内容：

（一）年度总投资额、资金来源与构成；

（二）投资项目基本情况（包括项目内容、投资额、资金构成、投资预期收益、实施年限、年度计划完成投资和实施进度等）。

投资项目应包括企业及下属合并会计报表范围内企业的投资项目。

第十条 省级社有企业应当在每年2月底前将董事会（未建立董事会的为总经理办公会）通过的年度投资计划及其说明报省供销投资集团，由省供销投资集团审核汇总后报省社备案。

省社审查企业报送的年度投资计划，除对存在问题的年度投资计划进行提示外，一般不再回复。

第十一条 省社建立企业投资统计分析制度，省级社有企业应当按照省社要求定期报送投资计划完成情况及分析报告。

（一）省级社有企业应当于每年2月底前上报上年度全部投资完成情况报告，由省供销投资集团汇总后于10个工作日内报省社备案。每个季度后15天之内向省供销投资集团上报本季度企业重点项目完成情况报告。

（二）投资完成情况报告应当包括省级社有企业总体投资完成情况、完成投资计划比重、工程的形象进度等。

第四章  投资项目管理

第十二条 省社对上报省社的省级社有企业投资项目实行核准和备案两种制度。

（一）核准。对实行核准管理的企业投资项目，省社对企业递交的材料进行审核，并做出书面回复。

（二）备案。对实行备案管理的企业投资项目，由企业填报省供销社省级社有企业投资备案表，并提交相关材料后，由省社进行备案。

第十三条 以下投资事项须报省社核准：

（一）省供销投资集团及下属一级企业超过5000万元以上的投资项目由省供销投资集团公司审核确认，报省社批准；5000万元（含5000万元）以下的投资项目由省供销投资集团公司审批决定，报省社备案；

（二）境外投资项目；

（三）拟申请使用省社归口管理的中央、省级财政资金的投资项目。

第十四条 企业投资符合以下条件的，报省社备案：

（一）省供销投资集团下属一级企业报省供销投资集团审批决定的投资项目；

（二）省政府指定项目；

（三）省社认为应当备案的其他投资项目。

第十五条 需要核准的投资项目应向省社递交以下材料：

（一）核准项目的申请文件（包括企业基本情况、拟投资项目情况）；

（二）项目可行性研究报告；

（三）公司履行决策程序的有关情况及投资项目的法律意见书、资金来源说明；

（四）合资、合作方有关情况说明、工商登记资料和资信证明；

（五）经审计的最近一年的财务报告和最近一期的财务报表；

（六）已签订的合作意向书等相关契约文件；

（七）拟申请使用省社归口管理的中央、省级财政资金的投资项目；

（八）省社要求提供的其他材料。

第十六条  需要备案的投资项目应向省社递交以下材料：

（一）备案的文件；

（二）省供销社省级社有企业投资备案清单表内容；

第十七条 省级社有企业投资必须经过可行性研究，重大投资项目要组织专家论证或咨询机构评估。企业所有投资项目须经过董事会（未设董事会的为总经理办公会）作出决议，并形成规范的会议记录。

对实行核准和备案管理的企业投资项目，企业应在董事会（未设董事会的为总经理办公会）作出投资决议后，及时按层级管理向省社递交该投资项目的相关材料。

第十八条 应报省社核准的投资项目在未获核准前，企业除开展可行性研究论证等前期工作外，不得组织实施或者进行实际投资，也不得签署具有法律约束力的投资协议、文件。对于实行备案的投资项目，企业应在项目实施前报省社备案。

依照法律、法规和规章，需由政府有关部门核准或者备案的项目，企业应该在上报项目之前，报告省社。

第十九条 对企业已经省社核准或备案的重大投资项目在实施过程中出现下列情形的，应当重新履行投资决策程序，并及时向省社报告。省社可根据具体情况，出具确认意见或要求省级社有企业重新办理核准、备案手续：

（一）对投资金额增减变化超过30%或者资金来源及构成进行重大调整的；

（二）项目实施建设内容作出重大调整，其调整部分的投资金额占比超过项目总投资的30%，或调整部分涉及生产安全、环境保护，以及预期经济利益、运营模式等重大变化的；

（三）使用省社归口管理的中央、省级财政资金的投资项目作出调整的；

（四）项目公司的股权结构发生重大变化，导致企业控制权转移的；

（五）投资合作方严重违约，损害出资人利益的；

（六）省社和省级社有企业认为需报告的其他重大事项。

第二十条 核准后的项目，一年内未实施或开工建设的，省级社有企业应当向省社申请延期或注销。未办理相应手续的，原核准文件自行作废。使用省社归口管理的中央、省级财政资金的投资项目按相关规定办理。

第二十一条 省级社有企业应对所有申报材料内容的真实性负责。企业以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段取得核准文件的，省社有权撤销对该项目的核准，并追究有关人员的责任。

第二十二条  投资监管单位按层级管理要求加强对企业投资计划和项目的核准、备案、实施及后评价情况的监督检查。

（一）省社将对省级社有企业投资计划和项目申报核准和备案情况采取抽查的方式，对企业不按规定履行报备手续的，责令限期纠正。

（二）对已经备案或核准的投资项目，投资监管单位进行动态检查，对检查中发现与申报项目出现重大差别而企业未报告省社社资委的，投资监管单位可以要求企业限期整改。

企业须在接到限期整改通知后按通知要求进行整改，并将整改结果报投资监管单位。

第二十三条 企业应当对投资项目实施后评价管理，不断总结经验，提高投资管理水平。经省社核准的投资项目的后评价报告应当报省社备案。

第五章  企业投资管理与考核

第二十四条 企业应当建立健全投资管理制度，完善投资决策程序，明确相应的管理机构，按层级管理报备。

企业投资管理制度主要包括下列内容：

（一）企业负责投资管理机构的名称、职责，管理构架及相应的权限；

（二）投资活动所遵循的原则、决策程序和相应的定量管理指标；

（三）项目可行性研究和论证工作的管理；

（四）项目组织实施中的招投标管理、工程建设监督管理体系与实施过程的管理；

（五）资产收购和股权投资项目实施与过程的管理；

（六）项目后评价工作体系建设与实施的管理；

（七）投资风险管理，重点是法律、财务方面的风险防范措施；

（八）责任追究制度。

第二十五条 企业要加强投资全过程的管理。投资项目要按规定确定项目负责人，落实项目责任制；企业基本建设、技术改造等投资项目中的各环节都要按规定进行操作；基本建设、技术改造等项目完成后应及时办理竣工决算手续，委托中介机构进行全面审计；使用省社归口管理的中央、省级财政资金的投资项目完成后按规定开展项目绩效自评，向省社申请验收；企业投资必须按规定进行财务会计核算，年度财务报告应单独披露有关重大投资事项。

第二十六条 投资项目竣工投产后，投资项目的主管单位对投资项目进行基本评价，包括投资项目的决策流程、项目建设成本、设备工艺的运行效果、产品的市场及盈利能力以及团队建设等，并与投资项目可行性报告进行比较。对投资项目决策程序完整、项目建设能够提前投产、工艺流程超过设计效果、工程造价严格控制在预算范围内的项目负责人及其团队应予以奖励。对违反决策程序、项目建设因主观原因不能按期投产或工艺流程没有达到设计效果、工程预算严重超预算（超过20%）的项目负责人及团队应给予经济处罚，情节严重的追究法律责任。

第六章  附则

第二十七条 省级社有企业违反本办法和其他投资决策程序规定的，投资监管单位应当责令其改正或通报批评；情节严重、致使省级社有企业遭受重大损失的，依照有关规定追究有关人员的责任。

第二十八条 省级社有企业执行本办法的情况和投资监管单位对省级社有企业投资检查结果和省级社有企业整改结果与省级社有企业负责人经营业绩考核挂钩，作为省级社有企业负责人经营业绩考核综合评议指标的重要内容。

第二十九条 本办法自发布之日起施行。2017年2月24日四川省供销合作社联合社印发的《省属社有企业投资管理办法（试行）》（川供发〔2017〕17号）同时废止。

第三十条 本办法由省社负责解释。

省供销社省级社有企业投资项目备案表（一）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资主体（省级社有企业）、投资额、持股数、持股比例 |  |  |  |
| 其他股东（股比前三位）名称、投资额、持股数、持股比例 |  |  |  |
| 所投资企业主业、注册地、注册资本 |  |  |  |
| 省级社有企业董 事会决议情况 | 决议时间： 年 月 日 |  |  |
|  | 表决结果：同意票数 ，反对票数 |  |  |
| 填报单位 （盖章）： | 年 月 日 | 企业联系人 及联系电话 |  |
| 备案意见 |  |  |  |
| 备案材料清单 | 1．董事会（或总经理办公会）决议； □ 2．董事会（或总经理办公会）会议记录； □ 3．可行性研究报告或尽职调查报告等同类材料及论证意见； □ 4．有关投资合作方的情况介绍和证明文件； □ 5．拟签订的投资协议的主要条款； □ 6．评估核准文件（或备案表）； □ 7．投资必要性说明； □ 8．其他。 □ |  |  |

注：表一填报长期股权投资项目。

省供销社省级社有企业投资项目备案表（二）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施主体名称 （省属社有企业） |  | 项目所属行业 |  |  |
| 项目所在地 |  | 项目建设期 |  |  |
| 投资额及进度安排 |  |  |  |  |
| 设计能力、规模等 |  |  |  |  |
| 省级社有企业董 事会决议情况 | 决议时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表决结果：同意票数 ，反对票数 |  |  |  |
| 填报单位 （盖章）： | 年 月 日 |  | 企业联系人 及联系电话 |  |
| 备案意见 |  |  |  |  |
| 备案材料清单 | 1．董事会（或总经理办公会）决议； □ 2．董事会（或总经理办公会）会议记录； □ 3．可行性研究报告或尽职调查报告等同类材料及论证意见； □ 4．有关投资合作方的情况介绍和证明文件； □ 5．拟签订的投资协议的主要条款； □ 6．评估核准文件（或备案表）； □ 7．投资必要性说明； □ 8．其他。 □ |  |  |  |

注：表二填报固定资产项目。